附件1：

2018年第一批全区环境隐患及突出环境问题汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **环境问题具体描述** | **解决问题的对策建议** | **责任单位** | **配合单位** | **完成期限** |
| 1 | 百官街道 | 叶家埭工业功能区内企业污水未纳管，存在环境隐患。 | 完成叶家埭工业园区污水管网建设，园区企业污水纳管。 | 百官街道  办事处 | 水务集团  环保局 | 2018年3月底 |
| 2 | 小越街道 | 浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司周边企业、单位生活污水直排，影响河道水质。 | 新建3千米污水管网对生活污水进行纳管排放。 | 小越街道  办事处 | 水务集团  环保局 | 2018年3月底 |
| 3 | 道墟街道 | 部分退出化工企业固废、废水尚未完成处置，存在环境隐患。 | 加强督查，确保固废、废水按要求全部规范处理，加强管理，防止退出企业擅自恢复生产。 | 道墟街道  办事处 | 经信局  环保局 | 2018年3月前 |
| 4 | 驿亭镇 | 部分闲置地块（废弃山塘）积存建筑垃圾量较多，存在偷倒建筑垃圾和工业废弃物现象。 | 清理积存垃圾；在主要进出口安装电子监控设备，加强日常管理，杜绝偷倒现象。 | 驿亭镇政府 | 环保局 | 2018年3月底 |
| 5 | 杭州湾开发区 | 园区个别企业焚烧类危废积压严重，配套危废焚烧能力有待提升。 | 完成园区企业危险废物“清零”；加快众联环保年焚烧处置2.1万吨焚烧项目建设进度。 | 环保局 | 杭州湾开发区  管委会 | 2018年3月底 |
| 6 | 杭州湾开发区 | 浙江春晖环保能源有限公司一氧化碳污染物不能稳定达标。 | 落实各项应管控措施，加快设备改造，2月底前做到稳定达标排放。 | 建设局 | 环保局  杭州湾开发区  管委会 | 2018年2月底 |
| 7 | 曹娥街道 | 萧曹运河白米堰工业小区内部分工业企业生活污水未纳管，影响河道水质。 | 白米堰工业小区内的工业企业实施雨污分流，污水纳入截污管网；  对雨水管道进行清淤。 | 曹娥街道  办事处 | 环保局 | 2018年3月底 |
| 8 | 丰惠镇 | 石棉加工作坊废水、废气影响周边环境。 | 对石棉加工点进行关停、取缔；建立长效管理机制，防止反弹。 | 丰惠镇政府 | 环保局  市场监管局 | 2018年3月底 |
| 9 | 永和镇 | 项家桥加油站附近废品回收点噪声扰民问题。 | 对废品回收点进行搬迁、取缔；建立长效管理机制，防止反弹。 | 永和镇政府 | 综合执法局  市场监管局 | 2018年3月底 |
| 10 | 汤浦镇 | 镇内小印花企业（作坊）较多，存在环境隐患（中央环保督察信访交办件）。 | 开展汤浦镇小印花企业整治；关停小印花企业（作坊），拆除设备、清理现场；建立长效管理机制，防止反弹。 | 汤浦镇政府 | 经信局  环保局 | 2018年2月底 |
| 11 | 崧厦镇 | 部分居民集中区内存在丝网印刷作坊，废气影响周边环境。 | 对居民集中区内存在丝网印刷作坊全部进行关停、拆除生产设备。 | 崧厦镇政府 | 环保局、市场监管局、公安分局 | 2018年3月底 |

附件2：

2018年第一批环境隐患及突出环境问题化解任务完成情况表

填报单位（公章）： 填报时间：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **责任单位** | **环境问题具体描述** | **解决问题的对策建议** | **完成情况** | **存在问题** | **下步措施** |
|  |  |  |  |  |  |  |

填报人： 联系电话： 主要负责: